Relatório de Verificação/Validação de Design

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Marcos Vinicius
Função do Responsável: Gerência de Verificação & Validação
E-mail do Responsável: marcos.v.silva@live.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
15/05/2015	1.0	2º Relatório de Verificação e Validação	Marcos Vinicius
20/05/2015	2.0	Alteração do relatório em virtude da alteração do diagrama de classes	Marcos Vinicius

###### Propósito
O propósito deste documento é o de relatar as não-conformidades encontradas no Documento de Descrição Arquitetural.
###### Relatório
A seguir estão relatados os resultados da atividade de V&V realizada sobre o Documento de Descrição Arquitetural.
###### Documento de Descrição Arquitetural
###### Documentos
Para esse relatório, foi utilizado o Documento de Descrição Arquitetural, com o Diagrama de Classes do sistema
###### Problemas

Problemas	Impacto
As convenções da Arquitetura de Software não foram documentadas de forma a atender aos requisitos de documentação.	Baixo
Não existem funções específicas para tratamento e correção de erros decorrentes da arquitetura.	Médio

###### Decisão
Os problemas relatados acima não tem um grande impacto na aplicação, e podem ser facilmente corrigidos com uma alteração nos documentos referenciados, portanto todos serão corrigidos.

###### Referências
O Documento de Checklists de Verificação e Validação foi utilizado como base para encontrar as não-conformidades relatas por este.
###### Interessados

Interessado	Comunicação
Gerente de Projeto	Confirmada.
Equipe de Desenvolvimento	Confirmada.
Responsável pela arquitetura	Confirmada.