Documento de Falha (DAF) – Realizar Login

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Marcos Vinicius Ribeiro Silva
Função do Responsável: Gerência de Verificação e Validação
E-mail do Responsável: marcos.v.silva@live.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
03/06/2015	1.0	Criação do DAF – Realizar Login	Marcos Vinicius
01/07/2015	2.0	Atualização do DAF – Realizar Login	Lucas de Assis

Atributos	Atribuição
ID da falha	04
Status	Aberta
Título	Documento de Falha –Realizar Login
Descrição	Ao realizar o login, o software não oculta os links de “Realizar cadastro” e “Fazer login”
Ambiente	Ambiente de Interface Gráfica
Configuração	Navegador Google Chrome 43.0.2357.81 m
Gravidade	Médio
Análise	Necessita-se de implementação dinâmica para resolver o problema, ou de uma implementação estática, que demande um esforço maior; uma porção de tempo considerável deve ser necessária para resolver a falha.
Disposição	Encontrada
Observado por	Marcos Vinicius
Aberto por	Marcos Vinicius
Atribuído a	Equipe de projeto
Encerrado por
Data observada	01/06/2015
Data aberta	03/06/2015
Data fechada
Referência de Teste	Documento de rotina de testes manuais do código fonte
Referência de Incidente	Não se Aplica
Referência de Defeito	D04
Referência de Falha	Documento de Falha –Realizar Login