Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: No plano de Gerência de Configuração está sendo dito que os artefatos deverão estar com a nomenclatura com hífen ligando as palavras. A equipe concordou em reunião de stand up meeting que esta nomenclatura não é necessária e é inclusive mais trabalhosa.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Baixa.

Tempo Estimado: 1h

Custo estimado: Apenas uma pessoa.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: No Plano de GCS será alterada a seção que referencia a nomenclatura dos itens de configuração, alterando para colocar espaços em vez de hífens.
Arquivos modificados: Plano de Gerência de Configuração.
Impacto da opção: baixo.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é baixa, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.