UFG

Sistema de Vendas e Reserva de Ingressos –SVRI
Plano de Garantia de Qualidade

Versão 1.0

Histórico da Revisão
Data	Versão	Descrição	Autor
11/05/2015	1.0	Terminado Plano de Garantia de Qualidade e liberado a primeira versão	Lucas Henrique N. de Oliveira

Índice Analítico

1. Introdução
1.1 Finalidade
1.2 Escopo
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações
2. Objetivos de Qualidade
3. Gerenciamento
3.1 Organização
3.2 Tarefas e Responsabilidades
4. Métricas
5. Plano de Auditoria
6. Resolução de Problemas
7. Acompanhamento de Ação Corretiva
8. Ferramentas, Técnicas e Metodologias
9. Gerenciamento de Configuração
10. Registros de Qualidade

Plano de Garantia de Qualidade

 1. Introdução
###### 1.1 Finalidade

Este documento tem como principal intuito apresentar o plano de garantia de qualidade do Sistema de Venda e Reserva de Ingressos (SVRI). Onde serão mostradas quais as principais atividades, e como e quando serão executadas.
###### 1.2 Escopo

O Plano de Garantia de Qualidade define como e quando as atividades de garantia de qualidade serão realizadas para assegurar que o software seja construído de acordo com normas e processos preestabelecidos, avaliando não somente os produtos mas também os processos de fabricação, incluindo auditorias de todas as áreas participantes da construção e planejamento do software.
###### 1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

SVRI – Sistema de Venda e Reserva de Ingressos

Checklist - Lista de verificação onde se encontram itens específicos para se realizar análise.

V&V – Verificação e Validação

###### 2. Objetivos de Qualidade

O principal objetivo de se aplicar um plano de garantia da qualidade na fabricação e planejamento do software SVRI é verificar a conformidade com processos estabelecidos ainda na fase de planejamento do produto, a garantia da qualidade tem um papel muito importante no desenvolvimento do software pois com a sua aplicação e gerenciamento é possível detectar uma não conformidade ainda em etapas iniciais do projeto tornando assim de fácil resolução, impactando de maneira menos grave o produto final, evitando assim grandes imprevistos no projeto como por exemplo grandes atrasos no cronograma. Este plano de qualidade servirá como guia para aplicação da garantia de qualidade no projeto.

###### 3. Gerenciamento
###### 3.1 Organização
A garantia da qualidade será executa e revisada por uma equipe de qualidade, liderada pelo gerente de qualidade, no caso do projeto do SVRI a equipe de qualidade será formada unicamente e exclusivamente pelo gerente de qualidade devido a escassez de recursos, abaixo segue a definição do papel contendo, formação e conhecimentos requeridos para tal cargo.

Papel	Equipe de Qualidade
Formação	Essas ocupações são exercidas por pessoas com escolaridade de ensino superior na área de tecnologia da informação ou similares
Conhecimentos	Técnicas, metodologias e ferramentas de análise de qualidade de software. / Conceitos sobre garantia de qualidade e conhecimento sobre processos de desenvolvimento de software. / Processo de garantia da qualidade do MPS.BR;

###### 3.2 Tarefas e Responsabilidades
As tarefas da equipe de qualidade são:
- Revisar todos os artefatos produzidos
- Verificar o cumprimento das atividades definidas no processo
- Verificar a consistência dos documentos com os modelos a serem seguidos
- Definir que métricas de qualidade serão utilizadas no projeto e de quem serão as responsabilidades para realizar as medições
- Garantir que os padrões definidos para cada fase estão sendo seguidos devidamente
- Verificar se os objetivos e requisitos do software estão sendo atendidos
- Emitir relatório final de qualidade contendo número de não conformidades encontradas e quantas foram corrigidas dentro do prazo
- Acompanhar a solução das não conformidades encontradas, comunicando níveis superiores caso seja necessário
- Sugerir solução para não conformidades encontradas
###### 4. Métricas
As métricas serão aplicadas tanto ao processo quanto aos artefatos produzidos durante o ciclo de desenvolvimento, os passos para colher as métricas também serão disponibilizados nesta seção através de um documento de auxílio para coleta de não conformidades, as métricas utilizadas são:

- Número de não Conformidades Encontradas
- Não Conformidades Solucionadas Dentro do Prazo Estabelecido
###### 5. Plano de Auditoria

A auditoria dos artefatos e os processos utilizados para sua fabricação será realizada através de um check list este meio de avaliação visa tornar a auditoria objetiva e fiel aos processos predefinidos, tornando assim o artefato mais confiável e seguro. As auditorias serão realizadas no final de cada Sprint mas poderão ser realizadas a qualquer momento sem aviso prévio, quando a equipe de qualidade achar necessário, todas as não conformidades serão documentadas no documento de não conformidades, e o setor responsável será comunicado, a data da comunicação ao setor responsável também estará presente na documentação. Abaixo segue o cronograma inicial das auditorias.

Atividade	Data	Descrição
Auditoria de Artefatos	20/05/2015	Primeira auditoria após final do primeiro Sprint (20/05/2015).
Divulgação do Documento de não conformidade	23/05/2015	Liberação do documento de não conformidades com prazo definido para solução.
Divulgação Relatório Final de Qualidade	29/05/2015	Liberação do relatório final de qualidade com todos os dados completos.
Auditoria de Artefatos	03/06/2015	Segunda auditoria após final do segundo Sprint (03/06/2015).
Divulgação do Documento de não conformidade	05/06/2015	Liberação do documento de não conformidades com prazo definido para solução.
Divulgação Relatório Final de Qualidade	11/06/2015	Liberação do relatório final de qualidade com todos os dados completos.

###### 6. Resolução de Problemas

Após cada auditoria as não conformidades encontradas são documentadas seguindo o seguinte padrão de documentação.

Identificação Não Conformidade	<Identificador da não conformidade>
Setor Responsável	<Setor responsável pela não conformidade. (Ex: Equipe de estes, gerencia de projeto, ...)>
Descrição da Não Conformidade	<Descrição detalhada contendo documento que comprova a não conformidade e localização exata>
Criticidade	<Quanto a não conformidade pode impactar na qualidade do produto final>
Solução Sugerida	<Solução sugerida para a não conformidade encontrada>
Prazo para solução	<Prazo para que a solução seja executada>
Data da Auditoria	<Data da auditoria na qual a não conformidade foi encontrada>
Responsável pelo Setor	<Responsável pelo setor onde a não conformidade foi encontrada>
Data da Notificação	<Data que a comunicação de não conformidade foi encaminhada para o setor responsável>

7. Acompanhamento de Ação Corretiva

Após a identificação das não conformidades, as mesmas devem ser acompanhadas até a sua solução, sendo registrado no relatório de não conformidades. No relatório de não conformidades serão registrados o estado das não conformidades e o prazo de solução. Assim será possível calcular quantas não conformidades foram resolvidas dentro do prazo, podendo assim verificar se o processo está sendo seguido e se as correções estão sendo feitas pelo setor responsável.
###### 8. Ferramentas, Técnicas e Metodologias
As seguintes ferramentas são utilizadas pela equipe de qualidade, as ferramenta não presentes na tabela abaixo são utilizadas por via Web, portanto a versão utilizada sempre será a versão mais recente, como é o caso do Google Drive e Google Docs.

Ferramenta	Versão
LibreOffice	4.4.3.2
SmartGit	6.5

###### 9. Gerenciamento de Configuração
Os artefatos produzidos durante as atividades de garantia da qualidade são considerados itens de configuração e assim estão suscetíveis ao plano de configuração, sendo controladas durante todo o planejamento e o projeto.
###### 10. Registros de Qualidade
Todos os artefatos produzidos serão registrados atrabés dos documentos finais do processo de garantia da qualidade e serão colocados no repositório para serem controlados, monitorados e podendo ser visualizados por todos os integrantes da equipe.