Documento de Análise de Impacto e de Opções de Modificação

Nome: Yuri Matheus Dias Pereira

Escopo: É necessário alterar a página JSP de lugares para o caso de uso Comprar Ingresso, de modo que o cliente só poderá finalizar a compra quando escolher todos os assentos dos ingressos que ele pediu.

Tipo da Manutenção: Corretiva.

Criticidade: Baixa.

Tempo Estimado: 2h

Custo estimado: Apenas uma pessoa.

Opções de Desenvolvimento:

Opção 1:
Descrição: Será utilizada uma função JavaScript para permitir a confirmação se deseja comprar ou não, a função de alert com confirm.
Arquivos modificados: mostrarlugares.jsp
Impacto da opção: Baixo, apenas colocaremos uma função para garantir que o usuário quer terminar a compra.
Aceitação: Aceita

Recomendação do responsável: A recomendação é para aceitar a modificação e a implementar, na Opção 1.

Situação: Aprovada

Ata de Reunião: Como a criticidade desta mudança é baixa, não foi necessária uma Reunião para sua aprovação, sendo feita pelo Responsável pela Manutenção.