Documentação Não Conformidade
Identificação Não Conformidade	0004
Setor Responsável	Verificação e Validação
Descrição da Não Conformidade	Relatório de verificação e validação da etapa de análise e design não foi feita na data correta.
Criticidade	Media
Solução Sugerida	Realizar o mais rápido possível o relatório de verificação e validação da eta de análise e design
Prazo para solução	10/06/2015
Data da Auditoria	03/06/2015
Responsável pelo Setor	Marcos V Ribeiro Silva (marcosvribeirosilva@gmail.com)
Data da Notificação	03/06/2015

Identificação Não Conformidade	0005
Setor Responsável	Equipe de Desenvolvimento
Descrição da Não Conformidade	A segunda release do sistema não foi comunicada a todos os interessados.
Criticidade	Baixa
Solução Sugerida	Sempre comunicar a liberação de uma nova release.
Prazo para solução	10/06/2015
Data da Auditoria	03/06/2015
Responsável pelo Setor	Equipe de desenvolvimento.
Data da Notificação	03/06/2015