Relatório de Garantia de Qualidade
Relatório Qualidade Sprint 2

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Lucas Henrique Nonato de Oliveira
Função do Responsável: Gerente de Qualidade
E-mail do Responsável: lucashnoliveira@gmail.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
01/06/2015	1.0	Relatório de Qualidade final do sprint 1	Lucas Oliveira
11/06/2015	2.0	Relatório de Qualidade final do sprint 2	Lucas Oliveira

###### Propósito
###### O propósito deste documento é o de relatar as não-conformidades encontradas no decorrer do primeiro sprint, verificando a adequação aos processos pré-definidos.
###### Relatório
###### Como se trata do segundo sprint do projeto SVRI foram avaliados os artefatos que se encontram marcados na primeira aba do check list utilizado no segundo sprint..
###### Documentos
###### Foram produzidos três documentos principais durante o processo de garantia da qualidade do segundo sprint. Os documentos estão presentes no repositório do projeto no git hub. Abaixo são listados os documentos produzidos.
###### CheckList Garantia de Qualidade_Sprint2.xls
###### Documentacao Não Conformidade_Sprint2.odt
###### Relatório_Acompanhamento_Não_Conformidades_Sprint2.xls
###### Não conformidades
###### Foram identificadas duas não conformidades durante a auditoria. Todas as não conformidades foram acompanhadas até a sua solução. Abaixo são listadas as não conformidades encontradas.
Identificação Não Conformidade	0004
Setor Responsável	Verificação e Validação
Descrição da Não Conformidade	Relatório de verificação e validação da etapa de análise e design não foi feita na data correta.
Criticidade	Media
Solução Sugerida	Realizar o mais rápido possível o relatório de verificação e validação da eta de análise e design
Prazo para solução	10/06/2015
Data da Auditoria	03/06/2015
Responsável pelo Setor	Marcos V Ribeiro Silva (marcosvribeirosilva@gmail.com)
Data da Notificação	03/06/2015

Identificação Não Conformidade	0005
Setor Responsável	Equipe de Desenvolvimento
Descrição da Não Conformidade	A segunda release do sistema não foi comunicada a todos os interessados.
Criticidade	Baixa
Solução Sugerida	Sempre comunicar a liberação de uma nova release.
Prazo para solução	10/06/2015
Data da Auditoria	03/06/2015
Responsável pelo Setor	Equipe de desenvolvimento
Data da Notificação	03/06/2015

###### Relatório Final de Qualidade
###### As não conformidades 0004 e 0005 são de média e baixa criticidade respectivamente, e logo foram corrigidas assim podemos verificar que a equipe esteve alinhada com os processos durante o sprint 2, garantindo assim um produto de maior qualidade oferecido ao final do sprint.

###### Referências
###### O check list foi utilizado para encontrar as não conformidades no processo de auditoria.