Relatório de Monitoramento – 01/07/2015

Verificação do planejamento com relação ao:

Cronograma: As atividades planejadas para o PMBOK e previstas até o marco de correção relacionadas a correção dos Casos de Uso previstos, foram desenvolvidas parcialmente, isto é, até o momento, das 14 falhas e defeitos encontrados, 10 foram encontradas, analisadas e determinada uma disposição.
Das atividades de planejamento, o plano de gerencia de configuração, plano de gerenciamento de requisitos e plano de gerenciamento de cronograma, sofreram atraso. O atraso está descrito no relatório do kanbanFLow
Maiores informações bem como sobre as estimativas e tempo para conclusão de outras atividades encontram-se no relatório do KanbanFlow. A versão do relatório do KanbanFlow referente a este marco encontra-se aqui.

Marcos de Projeto: O marco do projeto ocorreu através da determinação do termo de abertura do projeto. Disponível aqui.

Comunicação: As reuniões de stand up meetings acontecem conforme planejamento, diaramente na UFG ou via Hangout quando necessário. Os e-mails continuam sendo enviados pela própria ferramenta do KanbanFlow assim que uma nova atividade é cadastrada.

Riscos: O risco relacionado ao atraso de cronograma foi identificado e concretizado. As ações de adiamento do cronograma serão aplicadas, isto é, o prazo para o término das atividades de construção (correções) será adiado e relatado no KanbanFlow.

Custo: O custo para o projeto permanece o mesmo. Não foi necessário que nenhum membro da equipe aumentasse ou diminuisse as horas disponíveis.

Atividades: A equipe não encontrou problemas relacionados ao tempo real gasto nas atividades, logo, o atraso ocorrido reflete o curto período designado para cada atividade neste projeto.