Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	30/06/2015	Rafael Canêdo de Moraes Mereb

Sumário
Objetivo do Plano de gerenciamento dos requisitos
Gerenciamento dos requisitos
Processos de Requisitos
Documentos padronizados de requisitos
Responsabilidades dos requisitos da Equipe do Projeto
Processo de gerenciamento de configuração
Processo de priorização dos requisitos
Processo de coleta dos requisitos
Processo de rastreabilidade dos requisitos
Métricas dos produtos

###### Objetivo do Plano de gerenciamento dos requisitos

O propósito da Gerência de Requisitos é gerenciar os requisitos do trabalho e dos componentes do trabalho e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos do trabalho e os produtos do trabalho. Seu objetivo é controlar a evolução dos requisitos. A Gerência de Requisitos (GRE) gerencia todos os requisitos recebidos ou gerados pelo trabalho, incluindo requisitos impostos ao serviço pela própria organização.
O plano de gerenciamento dos requisitos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto e é um plano auxiliar do Plano de Gerenciamento de Projetos. Este documento pretende documentar como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados do início ao fim do projeto.

###### Gerenciamento dos requisitos
###### Processos de Requisitos

Coletar os requisitos
Os requisitos do sistema SVRI foram previamente elicitados de acordo com a especificação do Projeto Integrador, motivo responsável pela inicialização do projeto.

Entender os requisitos
Essa atividade corresponde ao “investimento de tempo” destinado para a compreensão e análise dos requisitos elicitados. Ela tem início logo no início do projeto e precede a validação dos requisitos como uma etapa de preparação,mas persiste como uma atividade contínua e rotineira durante o ciclo de vida do software. Como resultado da análise, poderão ser anotados comentários e observações úteis para a próxima atividade.

Validar requisitos
Em posse de uma lista prévia dos requisitos de software, é necessário garantir que os requisitos ali presentes satisfaçam uma série de critérios objetivos e façam jus a seu propósito, atendendo as necessidades e expectativas do cliente e dos usuários finais.
Após aprovar um conjunto específico de requisitos é necessário documentá-los formalmente num EOR - Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos, onde o conteúdo e relacionamento dos mesmos poderão ser disponibilizados para o restante da equipe do projeto. Finalmente, é necessário comunicar aos interessados sobre a concretização do documento e obter uma aprovação formal do cliente no documento de requisitos elicitados e validados, após um comprometimento formal da equipe técnica, colhendo assinaturas/aprovações via e-mail.

Obter comprometimento com a equipe técnica
Essa atividade é realizada após a concretização do documento de EOR. A aprovação formal dos requisitos deve envolver, além do cliente, a equipe técnica, sobre mecanismo definido pela organização, abrangendo meios físicos ou não (assinaturas, respostas via e-mail, e outras comunicações). Caso reprovado o documento, este poderá ser revisionado e um novo comprometimento com a equipe técnica poderá ser solicitado. Caso aprovado, as demais atividades do projeto poderão ter início.

Controlar mudanças
Essa atividade tem início após a aprovação do documento de EOR e obtenção de um comprometimento formal da equipe técnica e cliente e persiste durante todo o ciclo de vida do projeto. Mudanças nos requisitos devem ser gerenciadas ao longo do projeto. Os critérios e procedimentos relacionados encontram-se no Processo de Manutenção. O link para o processo encontra-se aqui.

Manter rastreabilidade dos requisitos
Essa atividade tem início após a aprovação do documento de EOR e obtenção de um comprometimento formal da equipe técnica e cliente e persiste durante todo o ciclo de vida do projeto. Ela estabelece e mantém a relação entre as fontes dos requisitos, entre os requisitos propriamente ditos, e entre os requisitos e os outros produtos (artefatos) da engenharia de software como forma de apoio para demais atividades.
Ademais, um histórico de alterações para cada requisito deve estar disponível, permitindo uma visão cronológica das principais mudanças nos requisitos segundo critérios da gerência de configuração.
###### Documentos padronizados de requisitos

Documento	Descrição	Template
Plano de Gerenciamento dos requisitos	O Plano de Gerenciamento dos requisitos tem como objetivo documentar como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados do início ao fim do projeto.	Plano de gerenciamento dos requisitos.docx
Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos (EOR)	O Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos (EOR) tem como objetivo definir as necessidades dos usuários que devem ser satisfeitas pelo sistema a ser desenvolvido e também derivar os requisitos implícitos do sistema que são condições básicas para que as necessidades dos usuários sejam satisfeitas. / Este documento visa estabelecer um contrato para negociação e concordância entre os clientes e a equipe de desenvolvimento. E reduzir os esforços futuros de reprojeto, recodificação e reteste através da especificação rigorosa e completa dos requisitos, provendo uma base para avaliação de prazos e custos de desenvolvimento.	Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos
Matriz de rastreabilidade dos requisitos	A Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos liga os requisitos às suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida do projeto. / Seu uso ajuda a garantir que cada requisito adiciona valor de negócio através da sua ligação aos objetivos de negócio e aos objetivos do projeto, além de fornecer um meio de rastreamento do início ao fim do ciclo de vida do projeto, ajudando a garantir que os requisitos aprovados na documentação sejam entregues no final do projeto. Finalmente, fornece uma estrutura de gerenciamento das mudanças do escopo do produto. / A Matriz de rastreabilidade é desconstruída em forma de referências cruzadas complementares, tabelas e ligações presentes no Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos (EOR).	Documento de Especificação de Objetivos e Requisitos - Referências Cruzadas Complementares

###### Responsabilidades dos requisitos da Equipe do Projeto

Membro da Equipe	Responsabilidades
Rafael Canêdo de Moraes Mereb	Product Owner: / Fornecer requisitos; / Gerente de Requisitos: / Estabelecer a forma de documentação e formalização dos requisitos; / Garantir que os requisitos estejam claramente definidos; / Gerenciar escopo e manter os requisitos da solução; / Administrar/Gerenciar as mudanças em requisitos existentes (pertencentes a especificação); / Gerenciar a rastreabilidade dos requisitos e artefatos produzidos.

###### Processo de gerenciamento de configuração

Mudanças em requisitos deverão ser formalizadas em solicitações de mudança, conforme processo e procedimentos de manutenção do SVRI - Sistema de Venda e Registro de Ingressos (link do processo; link dos procedimentos), para consecutiva análise de impacto, aprovação ou não, e (caso aprovada) implementação da mudança. Todo o processo deverá ser acompanhado e deverá ter consentimento da gerência de configuração segundo seu planejamento (link do plano de gerenciamento da configuração).
###### Processo de priorização dos requisitos

A priorização dos requisitos será determinada pela criticidade dos casos de uso levantados pelo processo de elicitação de requisitos, de acordo com a sequencialidade comum de execução dos procedimentos especificados no EOR e no Plano de Projeto (cronograma, por exemplo).
###### Processo de coleta dos requisitos

Ao início do projeto, umas série de requisitos já estavam elicitados. Os requisitos, para serem aprovados, passaram pelos seguintes itens de verificação:

Critério	Valores	Justificativa
O requisito é realista?	Sim ou Não	Requisitos devem retratar necessidades reais do cliente
O requisito atende a uma ou mais necessidades?	Sim ou Não	O requisito deve obrigatoriamente possuir uma necessidade relacionada a ela
O requisito está claro?	Sim ou Não	A descrição dos requisitos deve ser clara e objetiva
O requisito em questão entra em conflito com mais algum requisito?	Sim ou Não	Nenhum requisito deve apresentar conflitos

###### Processo de rastreabilidade dos requisitos

Para estabelecer e manter rastreabilidade bidirecional completa entre requisitos e demais produtos de trabalho as seguintes atividades deverão ser realizadas:
- Novos requisitos/casos de uso deverão ser adicionados ao Documeto de Especificação de Objetivos e Requisitos (EOR). Deverão ser atualizadas as tabelas de referências cruzadas presentes no EOR de acordo com a classificação recebida pelo requisito individualmente, como funcional ou não funcional, vinculando o mesmo tanto aos de mesma classificação como aos de classificação distinta, à sua origem, produtos de trabalho e implementação associadas (quando se trata de um requisitos funcional);
- Deve ser mantido um histórico de alterações para cada requisito, permitindo uma visão cronológica das principais mudanças nos requisitos segundo critérios da gerência de configuração.
###### Métricas dos produtos

As métricas adotadas pela gerência de requisitos são:

Indicador	Percentual de novos requisitos no período
Objetivo	Quantificar a alocação de novos requisitos
Coleta	Atualiza-se o percentual cada vez que um requisito surge e é aprovado pela validação
Análise	T = (N/A) * 100 / N: Número de requisitos novos / A: Número requisitos alocados / T: Percentual de novos requisitos no período

Indicador	Percentual de requisitos excluídos no período
Objetivo	Quantificar a exclusão de requisitos
Coleta	Atualiza-se o percentual cada vez que um requisito é excluído
Análise	Análise T = (E/A) * 100 / N: Número de requisitos excluídos / A: Número requisitos alocados / T: Percentual de requisitos excluídos no período

Indicador	Percentual de requisitos alterados no período
Objetivo	Quantificar a alteração de novos requisitos
Coleta	Atualiza-se o percentual cada vez que um requisito é alterado
Análise	T = (M/A) * 100 / M: Número de requisitos alterados/modificados / A: Número requisitos alocados / T: Percentual de requisitos alterados no período

Indicador	Número de modificações de um requisito
Objetivo	Quantificar o retrabalho e a má especificação de requisitos
Coleta	Cada vez que um requisito é reprovado pela validação, o contador é incrementado.
Análise	Melhor resultado: 0; / Resultado tolerável: 0 <X <1; / Piores resultados: X >1; / X: número de modificações em um requisito.

Indicador	Taxa de instabilidade
Objetivo	Medir a proporção de requisitos instáveis dentre os requisitos elicitados
Coleta	Ao validar requisitos associar instabilidade ou não ao requisito. Se um requisito for alterado por uma solicitação de mudança realizar o mesmo procedimento. Atualizar em seguida o indicador.
Análise	Y = (A/B) * 100 / Melhor resultado próximo de 0%; / Y: Taxa de instabilidade; / A: número de requisitos funcionais instáveis; / B: número total de requisitos funcionais.

Aprovações
Participante	Assinatura	Data
Gerente do Projeto	Lucas de Assis Rosa	30/06/2015
Gerente de Requisitos