Relatório de Verificação/Validação de Manutenção

Projeto: SRVI
Responsável pela Elaboração: Yuri Matheus Dias Pereira
Função do Responsável: Equipe de Verificação e Validação
E-mail do Responsável: yurimathe.yp@gmail.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
17/06/2015	1.0	Criação do relatório de V&V de Manutenção da Sprint 2	Yuri Matheus Dias Pereira

Propósito
O propósito desse documento é o de relatar as não-conformidades encontradas na manutenção do Software no sprint 2, quanto ao uso da ferramenta do GitHub e da documentação envolvida. Esse relatório está sendo feito por Yuri Matheus Dias Pereira e revisto por Marcos Vinicius Ribeiro Silva.
Relatório
A seguir estão dispostos os resultados da atividade de V&V realizada sobre os navegadores.

  1. GitHub - Issues
    1. Problemas
Problemas	Impacto
A issue #15 foi fechada por um terceiro, que não é o Responsável pela Manutenção.	Baixo
A issue #24 foi implementada sem uma análise de impacto.	Baixo
A issue #27 foi realizada sem rastreabilidade, sem análise de impacto e sem uma solicitação de mudança.	Baixo
Nas issues #20 e #21, foi feito um commit grande demais para poder manter a rastreabilidade do que foi feito no sistema, assim complicando a visualização do que foi feito.	Baixo
Na issue #29, foi alterado um documento para o qual não foi feita uma análise de impacto, alterando o Documento de Descrição Arquitetural que não foi previsto.	Baixo

    1. Decisão
As falhas encontradas nesse relatório terão suas Issues re-abertas e corretamente implementadas. As que não podem ser corrigidas estão apenas sendo relatadas para que os erros não se repitam no futuro.
2. Referências
O documento de checklists de verificação e validação e o histórico das Issues na Ferramenta GitHub foi utilizado para realizar esse relatório.

Interessados
Interessado	Comunicação
Gerente de Projeto	Confirmada.
Equipe de Desenvolvimento	Confirmada.
Responsável pela Manutenção	Confirmada.