Documento de Defeito(DAD)

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Lucas de Assis Rosa
Função do Responsável: Desenvolvedor
E-mail do Responsável: lucasassis413@gmail.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
26/06/2015	1.0	Criação do DAD – Sessões para peças	Lucas de Assis

Atributos	Atribuição
ID do Defeito	D08
Descrição	Na página de “cadastroSessaoPeca.jsp”, o elemento de data estava com problemas de formatação na página, pois estava sendo usado um elemento html que não estava sendo configurado corretamente. Além disso, a máscara de datas implementada para cadastro de sessões para filmes não foi colocada em peças.
Status	Fechada
Ativo	Componente Visão
Artefato	cadastroSessaoPeca.jsp
Versão detectada	2.0
Versão corrigida	3.0
Prioridade	Media
Gravidade	Maior
Probabilidade	Baixa
Efeito	Impacta na usabilidade
Tipo	Interface
Modo	Incorreto e Faltando
Atividade de Inserção	Codificação
Atividade de Detecção	Testes
Referência da Falha	08
Referência de Mudança	Via Github Issues
Disposição	Corrigido
Anomalia Relacionada (DAN)	08