Documento de Falha (DAF) – Cadastro de sala

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Marcos Vinicius Ribeiro Silva
Função do Responsável: Gerência de Verificação e Validação
E-mail do Responsável: marcos.v.silva@live.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
13/06/2015	1.0	Criação do DAF – Cadastro de sala	Marcos Vinicius
21/06/2015	2.0	Atualização do DAF – Cadastro de sala	Lucas de Assis
01/07/2015	2.1	Atualização do DAF – Cadastro de sala	Lucas de Assis

Atributos	Atribuição
ID da falha	14
Status	Fechada
Título	Documento de Falha – Cadastro de sala
Descrição	Nos casos de teste de Cadastro de sala o software não está validando os campos de número de fileiras e número de colunas
Ambiente	Ambiente de Interface Gráfica
Configuração	Navegador Google Chrome 43.0.2357.81 m
Gravidade	Alta
Análise	Não foi implementado durante o segundo sprint a validação destes campos para formatar uma nova sala e cadastrá-la. Por isso, ao inserir entradas invalidas em tais campos, a pagina de formatação não era formada. Para correção, foi implementada validação via função javascript na página.
Disposição	Encontrada e Solucionada
Observado por	Marcos Vinicius
Aberto por	Marcos Vinicius
Atribuído a	Equipe de projeto
Encerrado por	Lucas de Assis – Desenvolvedor
Data observada	03/06/2015
Data aberta	13/06/2015
Data fechada	21/06/2015
Referência de Teste	Documento de rotina de testes manuais do código fonte V2.0
Referência de Incidente	Não se aplica
Referência de Defeito	D14
Referência de Falha	Documento de Falha – Cadastro de sala