Documento de Defeito(DAD)

Projeto: SVRI
Responsável pela Elaboração: Lucas de Assis Rosa
Função do Responsável: Desenvolvedor
E-mail do Responsável: lucasassis413@gmail.com

Histórico de Alterações
Data	Versão	Descrição	Autor
26/06/2015	1.0	Criação do DAD – Cadastrar sessões	Lucas de Assis

Atributos	Atribuição
ID do Defeito	D10
Descrição	Na hora do cadastro, no FuncionarioController, nas funções “cadastrarSessaoPeca()”, “cadastrarSessaoFilme()”; “alterarSessaoPeca()” e “alterarSessaoFilme()”; não estava implementado o código referente à checagem da data e sala da sessão para determinar se já existe uma sessão cadastrada pra mesma sala no mesmo horário. Isto, porque não foi implementada a data como chave primária.
Status	Fechada
Ativo	Componente Controlador
Artefato	FuncionarioController
Versão detectada	2.0
Versão corrigida	3.0
Prioridade	Alta
Gravidade	Maior
Probabilidade	Baixa
Efeito	Impacta na funcionalidade
Tipo	Dados
Modo	Faltando
Atividade de Inserção	Codificação
Atividade de Detecção	Testes
Referência da Falha	9 e 10 e 13
Referência de Mudança	Via Github Issues
Disposição	Corrigido
Anomalia Relacionada (DAN)	9 e 10 e 13