Controle de Versões
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	01/07/2015	Lucas de Assis Rosa

Sumário
Objetivo do Plano de gerenciamento do cronograma
Método de gerenciamento do cronograma
Processos de cronograma
Documentos padronizados do cronograma
Ferramentas
Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto
Plano de gerenciamento do cronograma
Definir as Atividades
Sequenciar as Atividades
Estimar os Recursos da Atividade
Estimar a Duração da Atividade
Desenvolver o cronograma
Controlar o cronograma

###### Objetivo do Plano de gerenciamento do cronograma
O Plano de gerenciamento do cronograma descreve como os processos relacionados ao cronograma do projeto serão executados, controlados, monitorados e encerrados, além de servir como guia para a equipe durante todo o projeto, permitindo o seu acompanhamento.

###### Método de gerenciamento do cronograma
O cronograma sera gerenciado utilizando a ferramenta KanbanFlow, mas o processo para realizar tal monitoramento será detalhado abaixo:
###### Processos de cronograma

Definir as Atividades
Identificar as atividades específicas que devem ser executadas para produzir as entregas do projeto.

Sequenciar as Atividades
Identificar e documentar as relações de dependência entre as atividades.

Estimar os Recursos da Atividade
Estimar o tipo e quantidade dos recursos necessários para executar cada atividade.

Estimar a Duração da Atividade
Estimar a quantidade de períodos de trabalho que serão necessários para completar cada atividade.

Desenvolver o Cronograma
Analisar a sequência das atividades, sua duração, seus recursos e suas restrições para criar o cronograma do projeto.

Controlar o Cronograma
Controlar as mudanças no cronograma.

###### Documentos padronizados do cronograma
Documento	Descrição	Responsável
Cronograma do Projeto	Será utilizada a ferramenta do KanbanFlow para gerenciar o cronograma do projeto, com os entregáveis e suas respectivas datas e responsáveis feitas pela ferramenta.	Lucas de Assis Rosa

###### Ferramentas
A ferramenta utilizada será o KanbanFlow, que permite gerenciar o cronograma do projeto completamente, com atribuição de responsabilidades para cada tarefa, criação fácil de tarefas e sua respectiva organização, adicionar datas e as comunicar automaticamente para os responsáveis e geração automatica de relatórios de acompanhamento do projeto.
###### Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto
Papel	Responsabilidades	Competências	Autoridade
Gerente de Projeto	Adicionar as atividades no KanbanFlow, estimar tempos e atribuir as mesmas para as pessoas corretas.	Utilização da ferramenta e capacidade de estimativa do esforço necessário.	Pode aplicar recursos, tomar decisões e aprovar ações.

###### Plano de gerenciamento do cronograma
Abaixo estão definidos todos os processos relacionados com o cronograma do projeto.
###### Definir as Atividades
As atividades serão identificadas pela EAP do projeto, presentes no Plano de Projeto, e seu maior detalhamento será feito utilizando a ferramenta do KanbanFlow.

###### Sequenciar as Atividades
As suas dependências e sequências serão feitas automaticamente pela ferramenta KanbanFlow, que possui as separações de “A fazer”, onde serão colocadas as tarefas que devem ser feitas, “Em progresso”, onde serão colocadas as tarefas que estão sendo feitas, e “Concluído”, onde serão colocadas as tarefas que já foram concluídas e quanto tempo elas ativamente levaram para ser concluídas.

###### Estimar os Recursos da Atividade
Os recursos geralmente serão estimados para apenas uma pessoa para cada atividade, devido aos recursos humanos limitados do projeto.

###### Estimar a Duração da Atividade
A duração das atividades será feita de acordo com a experiência do Gerente de Projeto nos projetos anteriores para a duraçao em horas de cada atividade.

###### Desenvolver o cronograma
O cronograma sera desenvolvido de acordo com o responsável, que deverá colocar as atividades, a sua estimativa e o seu responsável de acordo com que está descrito na EAP. Mudanças e atribuições de datas também devem ser feitas pelo mesmo, e também o esforço em horas final da atividade como relatado por quem a concluiu.

###### Controlar o cronograma
O cronograma será controlado pela própria ferramenta do KanbanFlow, que marca cada uma das atividades separadamente e gera relatórios de monitoramento automaticamente.